

**Администрация Зимницкого сельского поселения**

**Сафоновского района Смоленской области**

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.06.2022г. № 29

О результатах оценки эффективности

реализации муниципальной программы

«Комплексное развитие транспортной

инфраструктуры на территории Зимницкого

сельского поселения Сафоновского района

Смоленской области на 2018-2028гг.» за 2021 год

В соответствии с Порядком оценки эффективности муниципальных программ Зимницкого сельского поселения, утвержденным постановлением администрации Зимницкого сельского поселения от 05.04.2021 № 15 «Об утверждении Порядка оценки эффективности муниципальных программ Зимницкого сельского поселения Сафоновского района Смоленской области» Администрация муниципального образования Зимницкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы «Комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории Зимницкого сельского поселения Сафоновского района Смоленской области на 2018-2028гг.» за 2021 год (приложение 1).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации Зимницкого сельского поселения Сафоновского района Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава муниципального образования

Зимницкого сельского поселения

Сафоновского района Смоленской области **М.В.Бессонова**

Приложение 1

к постановлению администрации

Зимницкого сельского поселения

от 07.06.2022 № 29

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории Зимницкого сельского поселения Сафоновского района Смоленской области на 2018-2028гг.» за 2021 год**

В соответствии с п. 1 пп. 1.2 Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Зимницкого сельского поселения Сафоновского района Смоленской области, утвержденного постановлением администрации Зимницкого сельского поселения от 05.04.2021 № 15, для оценки эффективности реализации муниципальной программы применяются целевые индикаторы.

На основании п. 3 пп. 3.3 оценка эффективности реализации целевых индикаторов проводится путем сравнения фактических значений с планируемыми.

Результаты оценки отражены в таблице 1.

Таблица 1

**Показатели эффективности реализации муниципальной программы «Комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории Зимницкого сельского поселения Сафоновского района Смоленской области на 2018-2028гг.» за 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевые показатели | Показатели | | Оценка эффективности | |
| План | Факт | Коэф.  Эф-ти | Оценка |
| 1 | 1. Основные мероприятия:    1. Ремонт автомобильной дороги в д. Кононово, ул. Школьная (ФАП), км   Д. Зимницы, ул.Приозерная,км   * 1. Установка приборов уличного освещения, шт.   2. Мероприятия по паспортизации дорог местного значения, км | 0,2  0  0  0 | 0,2  0,4  8  5,4 | 1  1  -  -  - | Высокая |
| 2 | Удельный вес ремонта и реконструкции дорожного покрытия существующей улично-дорожной сети., % | 0,9 | 2,7 | 3 |
| 3 | Объем ассигнований муниципальной программы, тыс.руб.  3.1. Ремонт автомобильной дороги в д. Кононово: ул. Школьная (ФАП)  ул. Школьная (ДК)  д. Зимницы, ул. Приозерная  3.2. Установка приборов уличного освещения  3.3 Мероприятия по паспортизации дорог местного значения | 50,0  50,0  50,0  0  0  0  0 | 570,8  397,4  45,7  298,0  53,7  126,2  47,2 | 11,4 |

\*Фактические значения по пп. 1 примем равными единице, отсюда:

Эффективность реализации программы (%)= 15,4/3\*100%=513,3%

Вывод: степень эффективности реализации программы «Комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории Зимницкого сельского поселения Сафоновского района Смоленской области на 2018-2028гг.» за 2021 год высокая.