|  |
| --- |
| **Администрация Зимницкого сельского поселения****Сафоновского района Смоленской области****РАСПОРЯЖЕНИЕ**от 16.05.2022г. № 25-рО мерах по своевременной подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Зимницкого сельского поселения Сафоновского района Смоленской области к работе в осенне-зимних условиях 2022-2023 гг. |
| В связи с необходимостью подготовки объектов жилищно-коммунальной сферы Зимницкого сельского поселения Сафоновского района Смоленской области к работе в осенне-зимний период 2022-2023 гг, руководствуясь Уставом Зимницкого сельского поселения Сафоновского района Смоленской области, 1. Утвердить план мероприятий по подготовки объектов ЖКХ, состоящих на балансе Администрации Зимницкого сельского поселения Сафоновского района Смоленской области к работе в осенне-зимний период 2022-2023 гг. (приложение № 1).
2. Руководителям учреждений, владельцам индивидуальных домов и всех типов квартир до 01 сентября 2022 года, обеспечить:

- выполнение основных предзимних работ на системах электроснабжения, отопления, водоснабжения;- ремонт кровель, утепление жилых домов и систем отопления и водоснабжения, очистку подвалов домов и учреждений, подлежащих централизованному водоснабжению;- заготовку топлива.1. Предприятиям и учреждениям независимо от форм собственности, имеющим в ведении сети водопровода, канализации, проверить наличие крышек на люках колодцев. В случае отсутствия произвести их установку.
2. Создать штаб по подготовке к зиме, контролирующий фонд выполнения и оперативного решения вопросов, возникающих при выполнении мероприятий (приложение № 2).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образованияЗимницкого сельского поселенияСафоновского района Смоленской области М.В. Бессонова |
|  |

Приложение № 1

 к распоряжению Администрации

 Зимницкого сельского поселения

Сафоновского района Смоленской

 области от 16.05.2022 № 25-р

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

по подготовки объектов ЖКХ и жилищного фонда к работе в осенне-зимних условиях 2022-2023 г.г по Администрации Зимницкого сельского поселения Сафоновского района Смоленской области

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объектов и виды работ | Объем | Срок | Источник финансирования | Ответственный исполнитель |
| 1 | **Водоснабжение** |  |  |  |  |
|  | -ремонтные работы на водопроводной сети в д. Кононово | 1объект | 2 кв. 2022 г. | собственные доходы, дотации | Администрация Зимницкого с/п |
|  | Приобретение насоса для артезианской скважины | 1объект | 4 кв. 2022 г. | собственные доходы, дотации | Администрация Зимницкого с/п |
| 3 | **Ремонт дорог** |  |  |  |  |
|  | - Косметический ремонт дороги в д. Кононово по ул. Речная | 500 м | 2 кв. 2022 г. | средства дорожного фонда | Администрация Зимницкого с/п |
|  | - Косметический ремонт дороги в д. Зимницы, ул. Молодежная | 400 м | 3 кв. 2022 г. | средства дорожного фонда | Администрация Зимницкого с/п |

Приложение № 2

 к распоряжению Администрации

 Зимницкого сельского поселения

Сафоновского района Смоленской

 области от 16.05.2022 № 25-р

Состав

штаба по подготовке к зиме и обеспечению надежной работы жилищно-коммунального хозяйства в осенне-зимний период 2022-2023 гг. в Зимницком сельском поселении Сафоновского района Смоленской области

|  |  |
| --- | --- |
| Бессонова Марина Владимировна  | - Глава муниципального образованияЗимницкого сельского поселения Сафоновского района Смоленской области, председатель штаба |
| Денистич Ирина Александровна | - инспектор Администрации Зимницкого сельского поселения Сафоновского района  |
| Данева Елена Сергеевна | - старший инспектор АдминистрацииЗимницкого сельского поселения Сафоновского района |
| Герейханова Тамира ГерейхановнаИванова Зоя НиколаевнаДмитриенко Александр Михайлович | - депутат Совета депутатов Зимницкого сельского поселения Сафоновского района - машинист насосной установки в д. Зимницы- машинист насосной установки в д. Кононово |