**Отчет о реализации и оценка эффективности Программы**

**«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Зимницкого сельского поселения Сафоновского района**

**Смоленской области»** **за 2023 год**

Программа **«**Развитие жилищно-коммунального хозяйства Зимницкого сельского поселения Сафоновского района Смоленской области» утверждена постановлением Администрации Зимницкого сельского поселения Сафоновского района Смоленской области от 16.03.2020 № 8.

**Цели Программы:**

- улучшение качества жилщно-коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат;

- создание комфортной среды проживания населения путем качественного преобразования всей системы предоставления жилищно-коммунальных услуг;

- устойчивое, надежное функционирование и развитие жилищно-коммунального комплекса Зимницкого сельского поселения Сафоновского района Смоленской области;

- содействие долгосрочному устойчивому социально-экономическому развитию поселения;

- повышение инвестиционной привлекательности систем жилщно-коммунального хозяйства Зимницкого сельского поселения Сафоновского района Смоленской области;

- улучшение состояния окружающей среды, экологической безопасности Зимницкого сельского поселения Сафоновского района Смоленской области, создание благоприятных и безопасных условий для проживания граждан.

**Задачи Программы:**

- модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- внедрение прогрессивных технологий энергоресурсосбережения в сфере ЖКХ;

- использование эффективных ресурсосберегающих техники, технологий и материалов, обеспечивающих качественное улучшение предоставляемых услуг в сфере ЖКХ;

- формирование и совершенствование экономических и организационных механизмов снижения стоимости услуг при сохранении объемов и качества предоставляемых услуг, устойчивости функционирования систем коммунальной инфраструктуры.

**Оценка эффективности муниципальной программы за 2023 г.**

Денежные средства на финансирование программных мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Зимницкого сельского поселения Сафоновского района Смоленской области» в бюджете Зимницкого сельского поселения Сафоновского района Смоленской области на 2023 год предусматривались в размере 1,0 млн.руб.

В рамках реализации мероприятий Программы в 2023 году осуществлено мероприятий на общую сумму 1,2 млн.руб., в том числе:

- *по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство»* - 269,6 тыс. руб., или 99,9% к плановому объему расходов 269,7 тыс. руб., в т. ч:

- оплата услуг по техническому обслуживанию газопровода – 49,5 тыс. руб.;

- приобретение домика на колодец (д. Кононово, ул. Речная) – 14,0 тыс. руб.;

- приобретение цепи на колодец – 0,7 тыс. руб.;

- оплата услуг по замене домика на колодец – 6,0 тыс. руб.;

- приобретение двух глубинных насосов: на водонапорную башню д. Зимницы, один в запасе – 108,1 тыс. руб.;

- замена и настройка частотного преобразователя на артезианской скважине в д. Зимницы – 55,0 тыс.руб.;

- услуги экскаватора на работах по восстановлению водоснабжения в д. Зимницы по ул. Городская – 22,2 тыс.руб.;

- приобретение резинового шланга для уличных водяных колонок – 2,2 тыс.руб.;

- приобретение расходных материалов для ремонта водопроводных сетей в д. Кононово – 11,9 тыс.руб.

- *по подразделу 0503 «Благоустройство»* - 958,6 тыс. руб., или 98,7% к плановому объему расходов 970,9 тыс. руб., в т. ч:

*Мероприятия по уличному освещению – 581,2 тыс. руб., в т. ч.:*

- оплата услуг по уличному освещению – 154,1 тыс. руб.;

- оплата услуг по установке и замене светильников наружного освещения в п. Алферово и д. Новое Истомино – 399,3 тыс. руб.;

- оплата за техническое присоединение в д. Новое Истомино – 27,8 тыс.руб.

*Мероприятия по благоустройству –272,5 тыс. руб., в т. ч.:*

- оплата работ по уборке мусора на контейнерных площадках – 9,1 тыс. руб.;

- оплата услуг по скашиванию травы – 91,3 тыс. руб.;

- оплата услуг по разравниванию песка у здания администрации в п. Алферово – 1,5 тыс. руб.;

- оплата услуг за изготовление и установку двух мусорных площадок: в д. Кононово ул. Школьная, п. Алферово ул. Садовая – 67,6 тыс.руб.;

- оплата за строительные материалы – 22,7 тыс. руб.;

- оплата административного штрафа – 70,0 тыс. руб.;

- оплата за изготовление баннера по СВО – 7,4 тыс.руб.;

- оплата за разравнивание асфальтной крошки в д. Зимницы ул. Центральная – 2,9 тыс.руб.;

*Мероприятия по содержанию мест захоронения – 104,9 тыс. руб., в т. ч.:*

- оплата за венки с лентой на места захоронения – 8,7 тыс. руб.;

- оплата за изготовление табличек для обелиска в д. Федино и на захоронения в д. Третьяково и д. Саньково – 9,8 тыс. руб.;

- оплата за строительные материалы – 17,8 тыс. руб.;

- оплата за инструмент для покрасочных работ – 1,4 тыс.руб.;

- оплата услуг по ремонту, покраске и уборке мест захоронения – 39,6 тыс.руб.;

- оплата услуг по скашиванию мест захоронения – 27,6 тыс. руб.;

Процент исполнения Программы, исходя из поставленных целей и задач, составил 120% к первоначально запланированным суммам.

**Вывод:** Результаты реализации Программы за 2023 год достигнуты, программа признана эффективной.